ИЗМЕНЕНИЯ № 18 от 01 сентября 2017г. к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Акционерного общества Строительная корпорация «РосСтрой»

на строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и пристроенным подземным гаражом, расположенного по адресу: РФ, г.Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 1

(размещенной на сайте www.su155.ru)

1. Пункт 14 проектной декларации изложить в следующей редакции:

«Срок реализации проекта:

- с 28.08.2014г. –до 30.04.2018 года».

2. Пункт 24 проектной декларации изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимости: до 30.04.2018 года».

Оригинал изменений к проектной декларации находится по адресу: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, 13.

Изменения к проектной декларации размещены в сети Интернет на сайте www.su155.ru.

Дата размещения изменений к проектной декларации: 01.09.2017г.

Генеральный директор

АО СК «РосСтрой»                                                                                                          А.С. Шлыков